INGENIERÍA DEL SOFTWARE III

Segunda Iteración ( Implementación)

Profesor de prácticas asignado: Miguel Lastra Leidinger
Grupo de prácticas: Grupo M 1.2, Miércoles 12-14h
Firman este documento:
Nicolás Sánchez Sánchez - 75153958D(Encargado)
Juan Carlos Bermúdez Sánchez - 45110297Y
Adrián Selva García - 75890585S
Pedro Luis Moraleja Pérez - 23289201E

Índice de contenido
1.Error: Reference source not found	3
2.Error: Reference source not found	3
3.Error: Reference source not found	5
1.Error: Reference source not found	5
2.Error: Reference source not found	5
1Error: Reference source not found	5
4.Error: Reference source not found	6
5.Error: Reference source not found	7

# Asignación de las Tares para la Revisión de Implementación
##### Breve Comentario.
En este documento se intenta reflejar qué tareas (operaciones) quedan por realizar para complentar la fase de implementación de la segunda iteración. A dichas operaciones, se les ha asignado una persona responsable de realizarlas, responsable que pertenece al subequipo de implementación.
##### Operaciones ordenadas por la persona encargada.
Nicolás Sánchez:
• comprobarStockMedicamentos(). Dicha función ya estaba implementada, pero debido a los cambios en el diseño, de nuevo se actualizará la implementación de la misma.
• buscarMedicamento(). Implementar dicha función de acuerdo al nuevo documento de diseño, versión 1.1.

Pedro Luis Moraleja:
• dispensarMedicamento(). Se han encontrado fallos en el “return” de una función auxiliar. Nos referimos a la devolución de “datosReceta,datosMedicamentos”. Resulta imposible devolver dos arrays.Además, se precisa y desde el equipo de implementación se solicita, la creación de una nueva interfaz para meter códigos de barras y pasárselos a la función dispensarMedicamento().
• realizarReceta(). Está todo implementado, esperando a que se termine la operación buscarMedicamento() perteneciente al anterior miembro del equipo.
• almacenarResultadoAnalisis(). Todo implementado, a excepción de unos detalles que se introdujeron en la última versión del documento de diseño.
• solicitarCitaPrueba().

• En caso de encontrar posibles fallos, se les serían comunicados al equipo de diseño pertinente.

##### Mejoras en la Interfaz de Usuario y BD. Tareas.
##### Persona Encargada: Adrián Selva
• Filtrar los campos númericos, no permitiendo que se introduzcan caracteres que no fuesen números enteros positivos.( stockActual,ExistenciasMinimas,etc)
• Limpiar los formularios, una vez que estos hayan sido enviados.
• Eliminar las pantallas de ayuda que aparecen en la interfaz.
• Introducir pantallas de éxito cuando se realiza correctamente una operación.
• Introducir pantallas de error cuando no se realiza de forma correcta una operación.
• Introducir un Jcalendar para establecer las fechas de caducidad a los lotes.
• Introducir pantallas de confirmación para realizar o no ciertas operaciones que necesiten de una confirmación expresa del usuario( por ejemplo, en eliminarMedicamento() ) .

Persona Encargada: Juan Carlos Bérmudez
• Estudio de un método de encriptación adecuado para las contraseñas del los usuarios.