IS3
Iteración 2
Sub-equipo 2: Implementación
UGR 10/05/2011
Nicolás Sánchez
Juan Carlos Bermúdez
Adrián Selva
Pedro Luis Moraleja

---
Semana 1 y 2
Estudio de lenguaje de codificación Java
Implantación,puesta a punto NetBeans, Lamp
Codificación y Pruebas Hibernate
Integración del trabajo pendiente de la primera iteración( interfaz de usuario)
Elaboración del documento correspondiente a esta integración.

---
Semana 3
- Revisión del Gestor de Citas de la primera iteración y detección de problemas en el diseño del mismo.
- Comienzo de elaboración de la interfaz de usuario perteneciente a la segunda iteración.
- Estudio de la herramienta Hibernate para la gestión de la base de datos.

---
Semana 4
Estudio de los documentos de modelado de requisitos,análisis y diseño.
Finalización de implementación de interfaz de usuario.
Implementación de los subsistemas de Gestión de Farmacia, Gestión de Pruebas y subsistema de Almacenamiento.
Prueba y puesta a punto del proyecto.

---
Problemas obtenidos durante toda la etapa.
Desconocimiento de las nuevas herramientas empleadas( Hibernate)
Codificación del diseño, retroalimentación.
Codificación en la integración del modelo con la Interfaz.
Periodo vacacional en época de desarrollo del proyecto.

---
Tiempo Empleado