Informe Situación SubGrupo 3

Fecha del Informe: 28/05/11
Profesor de prácticas asignado: Miguel Lastra Leidinger
Grupo de prácticas: Grupo M 1.2, Miércoles 12-14h
Firma este documento:
Miguel López Fernández (Encargado ) 75161559-C
Resumen situación del subgrupo / respecto a la planificación: Tareas terminadas/No terminadas, previsión de plazos, etc.
Teníamos planificado que hasta que no se entregara el DD, debiamos familiarizarnos con el entorno de implementacion y las bases de datos. / Ademas, como parte opcional, teníamos la opcion de arreglar todo el analisis y la implementacion de la primera Iteracion. / Bien, pues como todavia no tenemos el DD, vamos bien de tiempo, con respecto a los plazos.

Reparto actual de Tareas / (Responsables)
Miguel López	- Coordinacion del Grupo: Se encargará de coordinar al grupo, los plazos y las tareas realizadas por cada miembro. / - Gestion de Turnos: Se encargará de todo lo relacionado con los turnos de la primera Iteracion
Juan Miguel Cabrera	- Gestion de Citas: Se encargará de todo lo relacionado con las citas de la primera Iteración
Esteban Roldan	- Estudiará la manera de insertar imagenes en las bases de datos y lo aplicará al codigo. / - Se encargará de retocar las interfaces y hacer el documento de interfaces de la primera iteración ( acorde con la implementacion) / - Depuración de los problemas de la base de datos: Gran problema de Hibernate
Manolo Titos	- Gestión de Usuario ( Pacientes y Personal ): Se encargará de toda la funcionalidad de los usuarios.

Problemas Surgidos hasta ahora y soluciones / (En su caso)
Destacar sobre todo, el problema que hemos tenido al amoldarnos a las dos iteraciones pasadas, ya que, como nada estaba acabado nos hemos encontrado con una aplicación... menos que a medias... / Ademas, tenía el gran problema del Mapeo de Hibernate, el cual nos ha proporcionado ademas de dolores de cabeza, 2 semanas de estudio e intento de solucionarlo. / Por ahora, parece que si funciona, y hasta ahora nadie de los implementadores se ha quejado en su funcionalidad.

Observaciones (En su caso)