Sub-equipo 1: Implementación
UGR 05/04/2011
Fco Javier Briones
Francisco Abril
José Peso
Alejandro Mesa

---
Semana 1 y 2
Familiarizarnos con las herramientas y tecnologías que íbamos a tratar.
- Estudiar lenguaje de codificación Java
- Implantación,puesta a punto NetBeans, Lamp, Wamp
- Codificación y Pruebas JDBC
- Puesta a punto de las máquinas que serán los servidores.
- Tutoriales Interfaces Gráficas Java
- Tutoriales Mysql, aplicaciones Java con acceso a Servidores

---
Semana 3
- Presentamos un prototipo de la Interfaz de la aplicación, diseñada por el equipo de Diseño.
- Presentamos un manual de la implantación y puesta a punto de la Base de Datos, con el software definitivo y una pequeña aplicación en java de demostración
- Presentamos un archivo con las convenciones y reglas a usar para la codificacion.

---
Semana 4
- Estudio del modelado de requisitos y análisis presentado por el equipo de Diseño.
- Implementación de la nueva Interfaz proporcionada (incompleta) por el equipo de Diseño.
- Integración del proyecto con el sistema de control de versiones.

---
Semana 5
- Continuamos la implementación de las nuevas partes de la interfaz gráfica que nos llegan de Diseño.
- Trabajo en conjunto con el equipo de Diseño (retroalimentación)
- 2 últimos días,recibimos el Diseño definitivo, implementación e integración con la interfaz.

---
Problemas Obtenidos durante toda la etapa.
- Puesta a punto del Servidor. Acceso desde el exterior.
- Integración del proyecto con el sistema de control de versiones.
- Codificación del diseño, retroalimentación.
- Implementación de la Interfaz
- Codificación en la integración del modelo con la Interfaz.

---
Esfuerzo Dedicado
- Estudio de tutoriales e implantación de los sistemas (16h x 4 personas) 64h
- Codificación de los prototipos(12h x 4per)48h
- Codificación de la Interfaz (20h x 2per)40h
- Retroalimentación equipo de Diseño(8h x 3per)
- Codificación del Diseño(18h x 3 per)54h
  Horas Totales:	230horas
  Media/persona:~	2,3 horas/dia