Ingeniería del software 3
Gestión del Proyecto
Grupo M1.2
Fco. Javier Briones Rodríguez (Encargado)
Alejandro Mesa Rodríguez
José Peso Buendía
Fco. Manuel Abril Barrilado
08/06/2011

---
Gestión del Proyecto	Grupo M1.2
¿Como nos planificamos?
1ª Iteración
- Gestión de Usuarios
- Gestión de Citas
2ª Iteración
- Gestión de Pruebas
- Gestión de Farmacia
3ª Iteración
- Gestión Historiales
- Finalizar proyecto

---
Gestión del Proyecto	Grupo M1.2
Infraestructura Software
Comunicación
TeamLab
Foros, encuestas, wiki..
- Global
- Interna
Skype
Control de Versiones
Subversion

---
Gestión del Proyecto	Grupo M1.2
Medidas adoptadas en esta Iteración
Según la experiencia en iteraciones anteriores:
  - 12 personas	→ Se diluyen las responsabilidades
  - 4 semanas	→ Relax
  - Otras asignaturas	→ Falta de implicación
Solución:
- Informes de Situación de cada subgrupo.
- Ayuda entre subgrupos.

---
Gestión del Proyecto	Grupo M1.2
Problemas obtenidos
  - Diseño + Implementación de operaciones incompletas 2ª Iter.
  - Cambio de Tecnología, JDBC → HIBERNATE!!!
  - Implementación pendiente 1ª Iteración
*Sólo un retraso en la planificación, sin importancia.

---
Gestión del Proyecto	Grupo M1.2
Esfuerzo Empleado 3ª Iteración
Esfuerzo empleado
Horas dedicadas
- Cuatro semanas de trabajo.
- Tiempo estimado considerando el tiempo en conjunto e individual.
- Modelado de requisitos:
  - Modelado: 8 horas cada persona
  - Revisión: 3 horas cada persona
Modelado de Análisis:
  - Modelado: 15 horas cada persona
  - Revisión: 5 horas cada persona
Modelado de Diseño:
  - Modelado: 10 horas cada persona
  - Revisión: 6 horas cada persona

---
Gestión del Proyecto	Grupo M1.2
Esfuerzo Empleado 3ª Iteración

---
Gestión del Proyecto	Grupo M1.2
Evolución Global
Además ,durante la 3ª Iteración se han terminado de implementar:
10 operaciones 1ª Iter
10 operaciones 2ª Iter
Operaciones Exitosas:
1ª Iter	2ª Iter	3ª Iter
 2/20	10/20	12/14

---
Gestión del Proyecto	Grupo M1.2
Objetivos No alcanzados
Propios de la 3ª Iteración:
Listar al paciente todas sus citas.
Mostrar al paciente información detallada de cada cita.
Controlar todas las excepciones
Desarrollar la aplicación de los clientes
Instalador de la aplicación
Global:
Gestión Citas
Concurrencia

---
Gestión del Proyecto	Grupo M1.2
Balance
Demora 1ª Iteración
Hemos desarrollado un sistema seguro
(Filtrado de los datos en las Uis y encriptación de los mismos)
Hacemos uso de una tecnología puntera, Hibernate
(ISQL Inyection, pool de conexiones DB,)
BackUp
Completado en un 84%

---
Ingeniería del software 3
Análisis y Diseño
Grupo M 1.2
Nicolás Sánchez Sánchez (Encargado)
Adrián Selva García
Juan Carlos Bermúdez Sánchez
Pedro Luis López Moraleja Pérez
8/06/2011

---
  Modelado de Requisitos
Tareas
1. Identificación de requisitos funcionales y no funcionales
2. Modelo funcional
  - Actores: identificación y definición
  - Casos de uso: identificación, diagrama y descripción de detallada
1. Subsistemas funcionales
2. Diagrama de paquetes
3. Operaciones del sistema
  - Identificación de las operaciones del sistema
  - Diagramas de secuencia
Revisión del modelado de requisitos

---
IS3 – Modelado del Análisis
Tareas
1. Identificación de Clases, Atributos y Relaciones
2. Modelado Estático
  - Diagrama de Clases
  - Diccionario de Clases
Modelado comportamiento externo
  - Contratos de las operaciones del sistema
  - Diagramas de Secuencia

---
IS3 – Modelado del Diseño
Tareas
Diseño del sistema
  - Modelado de la Arquitectura
    - Diagrama de la arquitectura
    - Diagrama de paquetes
    - Diagrama de componentes
    - Diagramas de despliegue
  - Diagrama de clases del Diseño
  - Diseño de la base de datos (Hibernate y archivos de mapeo)
  - Diagramas de secuencia
1. Interfaces de usuario
2. Revisión del modelado del diseño

---
IS3 – Arquitectura
Diagrama de clases estático

---
IS3 – Arquitectura
Gestión de
Paciente

---
IS3 – Arquitectura
Gestión de
Pruebas

---
IS3 – Arquitectura
Diagrama de paquetes
( Vista Personal Médico )

---
IS3 – Arquitectura
Diagrama de
Componentes
( Vista Personal Médico )

---
IS3 – Arquitectura
Diagrama de
Paquetes
( Vista Paciente)

---
IS3 – Arquitectura
Diagrama de
Componentes
( Vista Paciente)

---
IS3 – Arquitectura
Diagrama de despliegue (Producto Completo)

---
IS3 – Arquitectura
Diagrama de despliegue
 (División del Producto)

---
IS3 – General
Problemas
- Cambios en los diagramas de secuencia, surgidos del continuo feedback que hemos realizado a lo largo de la iteración.
- Incongruencias surgidas del incorrecto funcionamiento de la iteración uno.
- Excesiva carga de trabajo al paralelizar este subequipo, la implementación restante de la segunda iteración(hibernate) junto al diseño de la tercera.

---
IS3 – General
Objetivos no alcanzados
- La gestión de las citas, de la primera iteración, no funciona al completo. Es debido a esto, que dos de las operaciones diseñadas en esta tercera iteración, no pueden ser ejecutada.
- Listar al paciente todas sus citas.
- Mostrar al paciente información detallada de cada cita.

---
IS3 – General
Esfuerzo empleado
- Cuatro semanas de trabajo.
- Tiempo estimado considerando el tiempo en conjunto e individual.
- Modelado de requisitos:
  - Modelado: 8 horas cada persona
  - Revisión: 3 horas cada persona
Modelado de Análisis:
  - Modelado: 15 horas cada persona
  - Revisión: 5 horas cada persona
Modelado de Diseño:
  - Modelado: 10 horas cada persona
  - Revisión: 6 horas cada persona
Esfuerzo empleado
Horas dedicadas