Planificación ISIII
¿Qué hemos hecho?
- Introducción. Tareas Desarrolladas
  - Organización de los subequipos.
  - Asignación del trabajo
  - Determinación de recursos y estándares
  - Planificación temporal
  - Documentación de todas estas tareas → documento de planificación

---
¿Cómo lo hemos hecho?
- Organización del trabajo
  - Trabajo inicial en equipo
  - Posterior división en tareas concretas
  - Reuniones frecuentes
  - Constante comunicación

---
Problemas
- Dificultades al iniciar el proyecto
- Falta de experiencia previa ( gantt, etc)
- Fallos en el formato de los documentos
- Retrasos en las entregas
- Bajas por enfermedad

---
Soluciones
- Apoyo bibliográfico
- Apoyo con las clases de teoría
- Frecuentes modificaciones de los documentos
- Horas extras y división de tareas.
- Ayudas entre subgrupos

---
Conclusiones
- Estimación inicial poco fiable
- Constante seguimiento del proyecto
- Comunicación fundamental
- Capacidad para superar imprevistos( bajas personales, ajustes en el desarrollo)
- No somos una empresa