Ingeniería del software 3
Planificación
2ª Iteración
Grupo M 1.2
Miguel López Fernández
Juan Miguel Cabrera Rodríguez
Esteban Dorado Roldán
Manuel Titos Luzón

---
IS3 - Planificación
Objetivos
Objetivos principales:
Desarrollo gestión de farmacia
Desarrollo gestión de pruebas
Desarrollo partes inacabadas 1ª Iteración
Objetivos secundarios:
Mayor énfasis en el cumplimiento de plazos
Mejorar coordinación y comunicación entre sub-equipos

---
Cómo hemos logrados nuestros objetivos
1. Aumentando comunicación entre sub-equipos
2. Mayor presencia del equipo de planificación en todo el proceso
3. Uso de la experiencia adquirida en la 1ª Iteración
4. Fijación razonable de plazos y objetivos

---
Esfuerzo empleado
Proceso de planificación constante
Horas

---
Resultados obtenidos
1. Se cumplieron el 90% de las entregas planificadas.
2. Actualización casi diaria del estado del proyecto.
3. Mejor aprovechamiento de recursos y horas de trabajo.
Cambio en la dinámica de trabajo de la 1ª Iteración

---
Tareas Desarrolladas
  - Planificación
    1 Documento planificación general del proyecto
    5 Documentos planificación de iteración
    1 Documento diseño de back-up
  - Revisión
    3 Documentos revisión DMR, DA y DD
  - Pruebas
    1 Documento de pruebas del software

---
Esfuerzo empleado
División esfuerzo

---
Problemas
- Falta de experiencia previa
  - Herramientas planificación (diagrama Gantt)
  - Back ups
  - Pruebas (instalación aplicación)
- Herencia 1ª Iteración
  - Retraso temporal en el proyecto → Mayor carga

---
Planificación ISIII
Conclusiones
- Estimación inicial fiable
- Constante seguimiento del proyecto
- Comunicación fundamental
- Capacidad para superar imprevistos (temporales)
- Satisfacción con nuestro trabajo
  Aún se puede mejorar un poco más

---
Ingeniería del software 3
Planificación
2ª Iteración
Grupo M 1.2
Miguel López Fernández
Juan Miguel Cabrera Rodríguez
Esteban Dorado Roldán
Manuel Titos Luzón