Informe Situación SubGrupo 2

Fecha del Informe: 18/05/11
Profesor de prácticas asignado: Miguel Lastra Leidinger
Grupo de prácticas: Grupo M 1.2, Miércoles 12-14h
Firma este documento:
Nicolás Sánchez Sánchez 75153958D (Encargado)
Resumen situación del subgrupo / respecto a la planificación: Tareas terminadas/No terminadas, previsión de plazos, etc.
Cómo encargado de mi subgrupo, la situación del mismo se puede considerar de estable, en el sentido de que hasta el momento, estamos cumpliendo los plazos que el equipo de planificación nos realizó. Se ha entregado sin retrasos, hasta el día en que se escribe dicho documento, la documentación del modelado de requisitos, además de la posterior revisión, versión 1.1, y mañana día 20 de mayo, se entregará salvo tragedia, la documentación, en su versión, 1.0 del análisis. / Por tanto, confiando en que mañana se realize la entrega del análisis de esta tercera iteración, sólo nos quedaría realizar el diseño de la misma, fechada para el día 26, además de las posibles revisiones que surjan de estos últimos documentos. / En resumen, y tal y cómo he dicho al principio, la situación es de estabilidad para este subequipo, ya que estamos cumpliendo los plazos y las tareas que tenemos encargadas,hasta la fecha, no nos han causado grandes problemas ni retrasos.

Reparto actual de Tareas / (Responsables)
Adrián Selva García	- Consultar Recetas : Realizar contrato y diagrama de secuencia de dicha operación. / -Consultar Pruebas: Realizar contrato y diagrama de secuencia de dicha operación.
Pedro Luis Moraleja	- Consultar Citas: Realizar contrato y diagrama de secuencia de esta operación. / - Acceder Paciente Prueba : Realizar contrato y diagrama de secuencia de esta operación.
Juan Carlos Bérmudez	-Consultar Información Clínica :Realizar contrato y diagrama de secuencia de dicha operación. / -Consultar Información Paciente: Realizar contrato y diagrama de secuencia de dicha operación.
Nicolás Sánchez	- Consultar Historial Pacientes : Realizar contrato y diagrama de secuencia de esta operación. / - Consultar Historial Pruebas Paciente : Realizar contrato y diagrama de secuencia de esta operación. / - Modificar Información Clínica Paciente : Realizar contrato y diagrama de secuencia de esta operación. / -Creación del documento de análisis, incluyendo las nuevas clases ( en su caso) , diccionario de clases,etc / -Revisión del documento ( en su caso).

Problemas Surgidos hasta ahora y soluciones / (En su caso)

Observaciones (En su caso)
Este subgrupo de trabajo ha presentado una gran mejoría en cuanto a ritmo de trabajo se refiere respecto a la primera iteración, quedando patente en la segunda iteración y esperando que en la tercera se continúe en esta línea.